Приложение 1 к приказу

От «___» __________2024г

№_________

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ГАУ ДО РХ «СШОР ИМ. В.И. ЧАРКОВА» НА 2025-2030 ГОДЫ.

- Нормативно-правовые основания разработки Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов на объектах ГАУ ДО РХ «СШОР им. В.И. Чаркова"

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»

- Комплекс мер по обеспечению создания необходимых условий и доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления на период до 2030 года, утверждённый Председателем Правительства РФ Голиковой Т.А. от 14.06.2023 г № 5563п-П8,

- Методические рекомендации МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей , страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании» ( в образовательных и оздоровительных организациях), утвержденным Главным государственным врачом РФ 30.12.2019 г.

- Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере дополнительного образования (спорта) и отдыха и оздоровления детей и подростков,  а также возможностей их достижения в установленные сроки.

Государственная поддержка и социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов в современных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач общества.  Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов,  в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий доступности для детей инвалидов объектов образования, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2015 г., регистрационный N 40000).

Таким образом, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов  участвовать в культурной и социальной жизни общества отражает уровень их прав, создает предпосылки для реализации их потенциала.

- Цели и задачи «дорожной карты»

Целью «дорожной карты» повышения доступности объектов Учреждения является поэтапное повышение (с учетом финансовых возможностей, а также с учетом территориального расположения (ландшафта и природных условий)) уровня доступности занятий спортом в спортивном зале им. В.П. Щедрухина, а также  отдыха и оздоровления для инвалидов в спортивно-оздоровительном лагере «Баланкуль».

- Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели

- совершенствовать нормативную базу и организационную  структуру доступности объектов учреждения для инвалидов;

- обеспечить соответствие материально-технической базы;

- совершенствовать информационно-методическое и кадровое обеспечение системы интеграции инвалидов в процессе оказания услуг по дополнительному образованию и отдыху и оздоровлению.

- Обоснование выбора групп инвалидов в зависимости их функциональных возможностей для подготовки объектов к их интеграции.

Проанализировав объекты Учреждения, рабочая группах пришла к следующим выводам:

- спортивный зал является специализированным для занятий дзюдо со стационарным оборудованием, не позволяющим его передвижку;

- спортивно-оздоровительный лагерь находится в горной таежной местности в охраняемой лесной зоне Бирикчульского лесничества, где запрещена вырубка имеющихся лесных насаждений. Лагерь принимает только спортсменов, вся инфраструктура направлена на предоставление услуг в сфере спорта.

В связи с этим, рабочей группой определены группы инвалидов, для интеграции которых возможно применение «дорожной карты»

Спортивный зал дзюдо им. В.П. Щедрухина

| № | Наименования групп инвалидов | Значение показателей степени доступности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г | 2026 г | 2028 г | 2030 г |
|  | Инвалиды с нарушением зрения и полной потерей зрения | Частично доступен | доступен | доступен | доступен |
|  | Инвалиды с нарушением слуха и полной потерей слуха | Частично доступен | доступен | доступен | доступен |
|  | Инвалиды с нарушением умственного развития | Частично доступен | доступен | доступен | доступен |
|  | Инвалиды с ампутацией или врожденной недоразвитостью верхних конечностей | недоступен | Частично доступен | доступен | доступен |

Спортивно-оздоровительный лагерь «Баланкуль»

| № | Наименования групп инвалидов | Значение показателей степени доступности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г | 2026 г | 2028 г | 2030 г |
|  | Инвалиды с нарушением зрения (нет полной потери зрения) | недоступен | недоступен | Частично доступен | доступен |
|  | Инвалиды с нарушением слуха и полной потерей слуха | Частично доступен | Частично доступен | доступен | доступен |
|  | Инвалиды с детским церебральным параличом (классы СР7-8), | недоступен | недоступен | Частично доступен | доступен |
|  | Инвалиды с нарушением умственного развития | Частично доступен | доступен | доступен | доступен |
|  | Инвалиды с ампутацией или врожденной недоразвитостью верхних конечностей | Частично доступен | Частично доступен | доступен | доступен |

- План повышения доступности

| № | Наименование мероприятия | объект | Сроки реализации | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |
| 1.1 | Формирование банка НПА федерального и регионального уровней | ГАУ ДО РХ СШОР ИМ. В.И. ЧАРКОВА | 2024 г | Турова В.А. |
| 1.2 | Проведение паспортизации объектов и услуг | ГАУ ДО РХ СШОР ИМ. В.И. ЧАРКОВА | 2025 | Турова В.А. Баранова О.М. |
| 1.3 | Приказ, регламентирующий обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ в Учреждении | ГАУ ДО РХ СШОР ИМ. В.И. ЧАРКОВА | Декабрь 2024 г | Тебеньков А.В. |
| 1.4 | Утверждение плана ФХД с учетом повышения уровня доступности объектов | ГАУ ДО РХ СШОР ИМ. В.И. ЧАРКОВА | ежегодно | Бабешко Г.А. Иглина Н.П. Баранова О.М. Турова В.А. |
| 2. | Материально-техническое оснащение объектов, принадлежащих Учреждению |  |  |  |
| 2.1 | Специализированное оборудование для воспитанников с нарушением зрения (нет полной потери зрения) |  |  |  |
| 2.1.1 | Приобретение и установка электронных звуковых систем ориентирования (дети с нарушением зрения) | Спортивный зал дзюдо Спортивно-оздоровительный лагерь | 2026 | Агапов С.В. |
| 2.1.2 | Приобретение тактильных средств отображения информации (указатели, таблички, выполненные рельефным шрифтом или шрифтом Брайля); | Спортивно-оздоровительный лагерь | 2025 | Агапов С.В. Баранова О.М. |
| 2.1.3 | Приобретение и установка звуковых средств сигнализации (звуковые сигнальные устройства уведомляющей сигнализации, в том числе речевые оповещатели, звуковые маяки, а также звуковые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации); | Спортивный зал дзюдо Спортивно-оздоровительный лагерь | 2027 | Агапов С.В. Баранова О.М. |
| 2.1.4 | Приобретение и установка тактильных средств сигнализации (тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины, а также вибрационные сигнализаторы, тактильные вибраторы); | Спортивный зал дзюдо Спортивно-оздоровительный лагерь | 2025 | Агапов С.В. Баранова О.М. |
| 2.2 | Специализированное оборудование для воспитанников с нарушением слуха |  |  |  |
| 2.2.1 | Приобретение FM систем: заушных индукторов, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Спортивный зал дзюдо Спортивно-оздоровительный лагерь | 2025 | Агапов С.В. Баранова О.М. |
| 2.2.2 | Приобретение и установка визуальных средств отображения информации (указатели, таблички, стенды, табло, большие экраны, дисплеи и т.п.), | Спортивный зал дзюдо Спортивно-оздоровительный лагерь | 2026 | Агапов С.В. Баранова О.М. |
| 2.2.3 | Приобретение и установка визуальных средств сигнализации (графические средства сигнализации, световые сигнальные устройства, цветовые сигнальные устройства, в том числе сигнальные цвета, цветовая разметка, контрастные цветовые полосы); | Спортивный зал дзюдо Спортивно-оздоровительный лагерь | 2027 | Агапов С.В. |
| 2.3 | Оборудование для воспитанников с нарушением умственного развития |  |  |  |
| 2.3.1 | Дублирование информационных табличек с помощью схем и ассоционных картинок | Спортивный зал дзюдо Спортивно-оздоровительный лагерь | 2025 | Агапов С.В. Баранова О.М. |
| 2.4. | Оборудование для воспитанников с детским церебральным параличом (классы СР7-8, самостоятельно ходящие ) |  |  |  |
| 2.4.1 | Установка противоскользящих полос на самоклеящейся основе на лестницах, входах | Спортивный зал дзюдо Спортивно-оздоровительный лагерь | 2025 | Агапов С.В. Баранова О.М. |
| 2.4.2 | Установка поручней на лестницах | Спортивный зал дзюдо Спортивно-оздоровительный лагерь | 2026 | Агапов С.В. Баранова О.М. |
| 2.4.3 | Оборудование кнопками вызова персонала | Спортивный зал дзюдо Спортивно-оздоровительный лагерь | 2027 | Агапов С.В. Баранова О.М. |
| 2.5 | Приобретение оборудования для занятий инвалидов настольным теннисом лёгкой и тяжелой атлетикой в залах, не принадлежащих Учреждению |  |  |  |
| 2.5.1 | Приобретение и установка визуальных средств отображения информации (указатели, таблички, стенды, табло) | Арендованные помещения | 2026 | Агапов С.В. |
|  | Приобретение индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Арендованные помещения | 2026 | Агапов С.В. |
|  | Дублирование информационных табличек с помощью схем и ассоционных картинок | Арендованные помещения | 2025 | Агапов С.В. |
|  | Приобретение спец. спортивного оборудования (по заказу, в зависимости от групп инвалидов) | Настольный теннис тяжелая атлетика | 2027 | Агапов С.В. |
| 3 | Кадровое и информационно-методическое обеспечение повышения уровня доступности объектов |  |  |  |
| 3.1 | Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения | ГАУ ДО РХ СШОР ИМ. В.И. ЧАРКОВА | 2025, 1 квартал | Иглина Н.П. Тебенькова Ю.Н. Жданов О.С. |
| 3.2 | Изучение приказа Минспорта РФ от 09.01.2023 № 2 «Об утверждении Методических рекомендаций "Разработка базовых методик по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами для тренеров, спортивного персонала, информационных материалов по вопросам безопасности занятий спортом для всех заинтересованных целевых аудиторий, включая спортсменов, тренеров, спортивный персонал, родителей спортсменов, руководителей спортивных организаций" | ГАУ ДО РХ СШОР ИМ. В.И. ЧАРКОВА | Март 2025 | Иглина Н.П. Тебенькова Ю.Н. Жданов О.С. |
| 3.3 | Реализация программы повышения квалификации всех преподавателей по программе «Обеспечение доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидов» | ГАУ ДО РХ СШОР ИМ. В.И. ЧАРКОВА | 2025-2026 | Иглина Н.П. Тебенькова Ю.Н. Жданов О.С. |
|  | Организация предоставления услуги с сопровождением инвалида по территории учреждения работником учреждения. ( заключение договоров) | ГАУ ДО РХ СШОР ИМ. В.И. ЧАРКОВА | По необходимости | Турова В.А. Тебенькова Ю.Н. Жданов О.С. |
|  | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся об обеспечении доступности объектов и услуг | ГАУ ДО РХ СШОР ИМ. В.И. ЧАРКОВА | ежегодно | Тренеры Тебенькова Ю.Н. Жданов О.С. |
|  | Анализ и корректировка образовательных программ с учетом повышения уровня доступности объектов для спортсменов-инвалидов | ГАУ ДО РХ СШОР ИМ. В.И. ЧАРКОВА | 2025 | Тебенькова Ю.Н. Жданов О.С. |
|  | Корректировка штатного расписания | Спортивно-оздоровительный лагерь «Баланкуль» | 2025 | Баранова О.М. |
| 4 |  |  |  |  |
|  | Укладка твердых ровных покрытий на дорожки до общественных мест | Спортивно-оздоровительный лагерь «Баланкуль» | 2028 | Баранова О.М. |
|  | Установка кнопок вызова сотрудников | Спортивно-оздоровительный лагерь «Баланкуль» | 2029 | Баранова О.М. |
|  | Спец. оборудование пляжа для доступности инвалидов | Спортивно-оздоровительный лагерь «Баланкуль» | 2029 | Баранова О.М. |